Na temelju članka 31. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 01/21 i „Službeno glasilo Općine Ervenik“ broj 29/25), Općinsko vijeće Općine Ervenik na 6. sjednici od 19. lipnja 2026.god., donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju

Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. god.

1. Usvaja se Godišnje izvješće načelnika Općine Ervenik o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Ervenik za 2025. godinu, KLASA: 400-01/24-02/1, URBROJ: 2182-14-02-26-18 od 25. svibnja 2026. godine.

2. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasilu Općine Ervenik“.

KLASA: 400-01/24-02/1

URBROJ: 2182-14-02-26-24

Ervenik, 19. lipnja 2026. god.

PREDSJEDNICA

Slavica Čupković v.r.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 47. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 01/21 i „Službeno glasilo Općine Ervenik“ broj 29/25), načelnik Općine Ervenik na 6. sjednici od 19. lipnja 2026.god., podnosi

Godišnji izvještaj o izvršenju

Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. god.

Programom održavanja komunalne infrastrukture, obuhvaćene su sljedeće aktivnosti:

- Održavanje cesta i drugih javnih površina

| Redni broj | Programske aktivnosti | Plan | Izvršenje | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje cesta i drugih javnih površina | 340.000,00 | 335.153,63 | 98,57 % |

Cjelokupni Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ervenik za siječanj – prosinac 2025. godine realiziran je sa 98,57 % Programa, što u novčanoj vrijednosti iznosi 335.153,63 eura, od ukupno planiranih 340.000,00 eura.  Iznos od 246.317,52 eura je utrošen na 5 dionica Put Kljujića brijeg – Mokro Polje, iznos od 48.059,33 eura se odnosi na redovno održavanje nerazvrstanih cesta, iznos od 39.401,78 eura se odnosi na NC268, NC269 i NC270 – Kutlače, Radučić dok je iznos od 1.375,00 eura utrošen na održavanje groblja sv. Nikole.

KLASA: 400-01/24-02/1

URBROJ: 2182-14-02-26-18

Ervenik, 25. svibnja 2026. god.

NAČELNIK

Predrag Burza, dipl.oec.