Na temelju članka 31. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 01/21 i „Službeno glasilo Općine Ervenik“ broj 29/25), Općinsko vijeće Općine Ervenik na 6. sjednici od 19. lipnja 2026. god., donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i

uređaja komunalne infrastrukture za 2025.g.

1. Usvaja se Godišnje izvješće načelnika Općine Ervenik o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Ervenik za 2025. godinu, KLASA: 400-01/24-02/1, URBROJ: 2182-14-02-26-17 od 25. svibnja 2026. godine.

2. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasilu Općine Ervenik“.

KLASA: 400-01/24-02/1

URBROJ: 2182-14-02-26-23

Ervenik, 19. lipnja 2026. god.

PREDSJEDNICA

Slavica Čupković v.r.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 47. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 01/21 i „Službeno glasilo Općine Ervenik“ broj 29/25 ), načelnik Općine Ervenik na 6. sjednici od 19. lipnja 2026. godine podnosi

Godišnji izvještaj o izvršenju

Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2025. god.

Programom gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture, obuhvaćene su sljedeće aktivnosti:

- Komunalna infrastruktura - izgradnja

| Redni broj | Programske aktivnosti | Plan | Izvršenje | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalna infrastruktura – izgradnja | 37.000,00 | 36.111,75 | 97,60 % |

Cjelokupni Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Ervenik za siječanj – prosinac 2025. godine realiziran je sa 97,60 % Programa, što u novčanoj vrijednosti iznosi 36.111,75 eura, od ukupno planiranih 37.000,00 eura.  Sredstva su utrošena na rekonstrukciju stare škole u Radučiću.

KLASA: 400-01/24-02/1

URBROJ: 2182-14-02-26-17

Ervenik, 25. svibnja 2026. god.

NAČELNIK

Predrag Burza, dipl.oec.