Na temelju članka 31. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 01/21 i „Službeno glasilo Općine Ervenik“ broj 29/25), Općinsko vijeće Općine Ervenik na 6. sjednici od 19. lipnja 2026. god., donosi 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2025.g.

1. Usvaja se Godišnje izvješće načelnika Općine Ervenik o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Ervenik za 2025. godinu, KLASA: 400-01/24-02/1, URBROJ: 2182-14-02-26-17 od 25. svibnja 2026. godine. 
2. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka. 
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasilu Općine Ervenik“. 

KLASA: 400-01/24-02/1
URBROJ: 2182-14-02-26-23
Ervenik, 19. lipnja 2026. god. 

PREDSJEDNICA
   Slavica Čupković v.r.











Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 47. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 01/21 i „Službeno glasilo Općine Ervenik“ broj 29/25 ), načelnik Općine Ervenik na 6. sjednici od 19. lipnja 2026. godine podnosi 

Godišnji izvještaj o izvršenju 
Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2025. god.

Programom gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture, obuhvaćene su sljedeće aktivnosti:

1. Komunalna infrastruktura - izgradnja

	Redni broj
	Programske aktivnosti
	Plan
	Izvršenje
	Indeks

	1.
	Komunalna infrastruktura – izgradnja
	37.000,00
	36.111,75
	  97,60 %



Cjelokupni Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Ervenik za siječanj – prosinac 2025. godine realiziran je sa 97,60 % Programa, što u novčanoj vrijednosti iznosi 36.111,75 eura, od ukupno planiranih 37.000,00 eura.  Sredstva su utrošena na rekonstrukciju stare škole u Radučiću.

KLASA: 400-01/24-02/1
URBROJ: 2182-14-02-26-17
Ervenik, 25. svibnja 2026. god. 



NAČELNIK
	Predrag Burza, dipl.oec.

